Compte-Rendu : Point 16/12

Sikh-App : Conformément à notre tableau de bord personnel, Sharndip SINGH et moi même, Louis RICHER, vous exposons ci-après nos objectifs prévus et ce que nous avons pu accomplir jusqu'ici.

|  |  |
| --- | --- |
| Objectifs : | Ce que nous avons: |
| Mettre en place notre équipe ainsi que notre environnement de travail | Nous avons à l'heure actuelle le nombre escompté de participants (mise à part pour les objectifs secondaires) et nous disposons des technologies et outils de travail nécessaires à la réalisation de notre projet |
| Réaliser la page d'accueil | Nous avons débuté la mise en place de la page d'accueil (cf. maquette) Les plupart des principaux éléments la constituants sont présent mais le développement n'est pas encore abouti pour certains d'entre eux |
| Se documenter | Du fait que nous utilisons un nouvel environnement de travail ainsi que de nouvelles technologies, nous nous efforçons à assimiler un certain nombre de notions que nous utiliserons pour notre projet mais que néanmoins nous ne maîtrisons pas encore complètement pour le moment |
| Réaliser le bouton « hamburger » | Nous avons débuté la mise en place du bouton « hamburger » (cf. maquette) Les plupart des principaux éléments le constituants sont présent mais le développement n'est pas encore abouti pour certains d'entre eux ; notamment la liaison avec les autres sections de notre projet |

Pour la suite :

Pour les prochaines séances à venir, nous pensons consacrer une partie de notre temps à la finalisation de la page d'accueil ainsi que du bouton « hamburger » afin de pouvoir se concentrer entièrement aux autres rubrique de notre projet.

Nos difficultés :

Les problèmes que nous avons rencontrés jusqu'à maintenant sont liés à l'organisation du temps à accorder aux tâches de grande ampleur (ex : coder la page d'accueil) et la documentation sur les notions que nous utilisons (cela prend du temps et demande de la rigueur).

Remarque :

Du fait qu'on utilise Androïd Studio (pour faire des applications mobile), nous sommes dans l'obligation d'éditer plusieurs fichiers simultanément afin de réaliser notre code ; c'est pourquoi nous préférons transmettre à nos DirLab, plutot des Impressions d'Écran au lieu d'envoyer les fichiers en question par soucis de cohésion (en effet il se pourrait que de notre PC à celui de notre DirLab, nous n'ayons pas le meme rendu, la meme configuration, etc...)